***DISCO COOL***

**Programación Orientada a Objetos**

***Facultad de Ingeniería, UNAM*** ***Plan de la 2° iteración***

**Versión 0.01**

**Colón Palacios Emmanuel**

**Romero Pedraza Francesca Melania**

**Roldán Sánchez Alexis**

**Sandoval Peña Dafne**

**Fecha: 10*/01/2021***

**Contenido**

[1 Histórico de Cambios 3](#_Toc8885)

[2 Fechas 4](#_Toc8886)

[3 Descripción 4](#_Toc8887)

[3.1 Objetivo del software de la segunda iteración 4](#_Toc8888)

[4 Tabla de actividades 4](#_Toc8889)

[5 Tabla de riesgos de la segunda iteración 4](#_Toc8890)

# Histórico de Cambios

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Comentario / Descripción | Responsable de  Actualización | Fecha de Actualización | Estado del  Documento |
| 0.01 | Creación del documento | Francesca Melania Romero  Pedraza y Emmanuel Colón  Palacios | 10/01/2020 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma del responsable de última actualización** | **Rúbrica** |
|  |  |

# Fechas

Fecha inicio: 10 de enero de 2021

Fecha fin: 25 de enero de 2021

# Descripción

## Objetivo del software de la segunda iteración

Se da comienzo a la segunda iteración del proyecto final de POO con la implementación de más funciones para nuestras clases, solución de errores y el poder generar archivos .txt para almacenar diversa información. También será necesario implementar hilos para realizar algunas actividades

# Tabla de actividades

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Funcionalidad o actividad | | Responsable | Estado |
| 1 |  | Generar métodos para la creación y manipulación de archivos | Todos | Pendiente |
| 2 | Impresión de ticket | | Todos | Pendiente |
| 3 | Implementar actividades con hilos | | Todos | Pendiente |
| 4 | Agregar métodos a algunas clases | | Todos | Pendiente |

# Tabla de riesgos de la segunda iteración

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Probabilidad | Gravedad | Contingencia | Contención |
| Falta de organización con las  tareas | Media | Alta | Tener contacto y comunicación siempre con todo el equipo |  |
| Problemas con las computadoras | Alta | Alta | Dar mantenimiento al equipo y si se presenta el problema avisar al equipo. |  |
| Contagio de coronavirus | Media | Alta | No salir a la calle si no es necesario, en caso de que sí, usar cubrebocas y mantener la sana distancia |  |