***DISCO COOL***

**Programación Orientada a Objetos**

***Facultad de Ingeniería, UNAM*** ***Plan de la 1° iteración***

**Versión 0.01**

**Colón Palacios Emmanuel**

**Romero Pedraza Francesca Melania**

**Roldán Sánchez Alexis**

**Sandoval Peña Dafne**

**Fecha: 02*/01/2021***

**Contenido**

[1 Histórico de Cambios 3](#_Toc11798)

[2 Fechas 4](#_Toc11799)

[3 Descripción 4](#_Toc11800)

[3.1 Objetivo del software de la primera iteración 4](#_Toc11801)

[4 Tabla de actividades 4](#_Toc11802)

[1. Tabla de riesgos de la primera iteración 5](#_Toc11803)

# 1 Histórico de Cambios

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Comentario / Descripción | Responsable de Actualización | Fecha de Actualización | Estado del  Documento |
| **0.01** | Creación del documento | Romero Pedraza Francesca  Melania | 02/01/2021 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma del responsable de última actualización** | **Rúbrica** |
|  |  |

# 2 Fechas

Fecha inicio: 30 de noviembre de 2020

Fecha fin: 25 de enero de 2021

# 3 Descripción

## 3.1 Objetivo del software de la primera iteración

Se da comienzo a la primera iteración del proyecto final de POO con la creación de todas las clases y de sus respectivos métodos y atributos.

# 4 Tabla de actividades

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Funcionalidad o actividad | | Responsable | Estado |
| 1 | Creación de clases | | Alexis Roldán Sánchez | Pendiente |
|  | 1.1 | Generar métodos | Alexis Roldán Sánchez | Pendiente |
| 2 | Sistema login | | Todos | Pendiente |
| 3 | Buscar productos | | Todos | Pendiente |
| 4 | Impresión de ticket | | T | Pendiente |
| 5 | Administrar artículos | | Todos | Pendiente |
| 5.1 | Crear discos | | Todos | Pendiente |
| 5.2 | Leer discos | | Todos | Pendiente |
| 5.3 | Eliminar discos | | Todos | Pendiente |
| 5.4 | Actualizar discos | | Todos | Pendiente |
| 6 | Administrar Empleados | | Todos | Pendiente |
| 6.1 | Crear Empleados | | Todos | Pendiente |
| 6.2 | Leer Empelados | | Todos | Pendiente |
| 6.3 | Eliminar Empleados | | Todos | Pendiente |
| 6.4 | Actualizar Empleados | | Todos | Pendiente |

# 1. Tabla de riesgos de la primera iteración

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Probabilidad | Gravedad | Contingencia | Contención |
| Falta de organización con las  tareas | Media | Alta | Tener contacto y comunicación siempre con todo el equipo |  |
| Problemas con las computadoras | Alta | Alta | Dar mantenimiento al equipo y si se presenta el problema avisar al equipo. |  |
| Contagio de coronavirus | Media | Alta | No salir a la calle si no es necesario, en caso de que sí, usar cubrebocas y mantener la sana distancia |  |